График производства работ

| Наименование работ | июнь | июль |
| --- | --- | --- |
|  | С момента заключения договора 2 недели | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Изготовление оконных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завоз оконных конструкций и материалов в МАОУ СОШ № 27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж деревянных оконных блоков (по 2 окна в день) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.д |  |  |  |  |  |  |
| Установка оконных блоков из ПВХ профиля с подоконными досками и отливами ( по 2 окна в день) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.д |  |  |  |  |  |  |
| Отделка откосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.д |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз мусора, сдача объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |