ДОГОВОР ПОДРЯДА №

на выполнение работ по замене оконных  блоков  на  блоки  из  ПВХ  профиля в Муниципальном   автономном общеобразовательном учреждении  средней  общеобразовательной  школе № 27

г. Серов                                                                                                                 «___» __________________ 2015 г.

Свердловская область

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  средняя  общеобразовательная  школа № 27, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице директора Адамович Ирины  Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Новые окна», именуемый в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК", в лице директора Лялина Игоря Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", с соблюдением Федерального закона  № 223 и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов осуществления закупки путем проведения  электронного аукциона  на выполнение  работ по замене  оконных  блоков на блоки из ПВХ профиля МАОУ СОШ № 27, указанных в протоколе подведения итогов электронного аукциона (рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме) от 09.06.2015г. № 992586 заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы по замене оконных  блоков  на  блоки  из  ПВХ  профиля Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы № 27, по адресу:  Свердловская область,  г. Серов, ул. Ленина, 185, в объеме, соответствующем условиям настоящего Договора. ЗАКАЗЧИК обязуется принять эту работу и оплатить ее.

1.2. Стоимость, объем, вид и срок исполнения подрядных работ  должны соответствовать условиям настоящего Договора, техническому заданию (Приложение № 5).

1.3. При исполнении Договора стороны руководствуются нормами о договорах строительного подряда и другими действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, а также условиями настоящего Договора.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

2.1. ПОДРЯДЧИК выполняет работы по замене  оконных  блоков  на  блоки  из  ПВХ  профиля Муниципального автономного учреждения средней общеобразовательной  школы №27  в полном соответствии с  локальным сметным расчетом (приложение № 1), который разработан на основании ведомости объемов работ (Приложение №2), схемой оконных заполнений (рисунок окна) (приложение № 6). Работы должны быть проведены в полном соответствии с техническим заданием (Приложение № 5) Заказчика, качество должно соответствовать СниП, ТСН и СанПин, ГОСТам (ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам", ГОСТ 30673-99 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков" ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия"),  ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия, дефектной ведомости Заказчика. Оконные приборы должны соответствовать ГОСТ 538-2001 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия". Подрядчик после выполнения работ обязан сдать выполненные работы Заказчику в соответствии с разделом 7 настоящего договора.

2.2. Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, ТУ и другим нормативным документам, наличие сертификатов соответствия  обязательно. Требования к основным материалам (описание объекта закупки), используемым ПОДРЯДЧИКОМ при выполнении работ – приложение № 3.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ —  в течение _   календарных дней с момента заключения Договора.

С момента заключения Договора до «    »июля 2015 года – изготовление оконных конструкций.

С «    »июня 2015 года по «    »июля 2015 года – выполнение работ по замене оконных блоков на блоки из ПВХ профиля в соответствии  с  графиком выполнения работ (приложение № 4) с 8.00 до 17.00 (воскресенье – выходной день).

3.2. Договор вступает в действие со дня его подписания Сторонами. Срок действия настоящего Договора  - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

3.3. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ: 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:

Предоставление гарантии качества  на монтажные швы не менее 5 (пяти) лет;

Предоставление гарантии качества на уплотняющие прокладки не менее 5 (пяти) лет;

Предоставление гарантии качества на ПВХ профили не менее 20 (двадцати) лет;

Предоставление гарантии качества на установленные стеклопакеты не менее 10 (десяти) лет;

Предоставление гарантии качества на отделку не менее 3 (трех) лет.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора определяется согласно локальному сметному расчету (приложение № 1) с учетом процента снижения начальной (максимальной) цены договора и составляет 489773 (четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот семьдесят три) рубля 70 копеек.Без НДС

Локальный сметный расчет становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента согласования его с ЗАКАЗЧИКОМ.

4.2. Цена настоящего Договора указывается с учетом стоимости выполнения подрядных работ, стоимости материалов, страхования, транспортных, командировочных и иных расходов, всех налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые ЗАКАЗЧИК должен оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.

Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Источник финансирования: бюджет Серовского городского округа.

КБК  0403 906 0702 7950004 622 225

4.4. Поэтапная оплата и окончательный расчет осуществляется после подписания акта сдачи-приемки работ по замене  оконных  блоков  на  блоки  из  ПВХ  профиля Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной  школы № 27 предусмотренных настоящим Договором результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки или досрочно. Окончательный расчет осуществляется после подписания  окончательного акта сдачи-приемки  выполненных работ по замене  оконных  блоков  на  блоки  из  ПВХ  профиля Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной  школы № 27, предусмотренных настоящим Договором результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки или досрочно.

4.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом ЗАКАЗЧИКУ с указанием новых реквизитов расчетного счета. В  противном случае все риски, связанные с перечислением ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик. Оплата  Договора производится после подписания акта сдачи-приемки работы в течение 30-ти банковских дней. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета ЗАКАЗЧИКА.

4.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ оплата выполненных работ будет производиться путем выплаты ПОДРЯДЧИКУ суммы Договора, уменьшенной на сумму неустойки.

4.7. Расчеты за выполненные с нарушением срока работы осуществляются в соответствии с п. 7.3. настоящего Договора и письмом Министерства финансов Российской Федерации от 26.12.2011г. N 02-11-00/5959.

4.8. Изменение условий Договора допускается только в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. ПОДРЯДЧИК:

5.1.1. Своевременно и должным образом выполняет принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. В случае привлечения субподрядчиков должен представить ЗАКАЗЧИКУ до начала выполнения работ по Договору копии гражданско-правовых договоров субподряда на выполнение работ и иные документы на работников, являющихся предметом настоящего Договора.

5.1.3. Берет на себя ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за качество работ субподрядных организаций при заключении гражданско-правовых договоров субподряда.

5.1.4. Несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования.

5.1.5. Несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, до ее приемки ЗАКАЗЧИКОМ.

5.1.6. Способы и время выполнения работ  определены настоящим  Договором.

5.1.7. При выполнении работ ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить безопасные условия и охрану труда, соблюдать правила пожарной безопасности, требования законодательства об охране окружающей среды.

5.1.8. Регулярно информирует ЗАКАЗЧИКА, по его конкретному запросу, о состоянии дел по выполнению настоящего Договора и обязан немедленно предупредить ЗАКАЗЧИКА о возникновении независящих или зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, которые грозят качеству выполняемой работы, либо создают невозможность завершения, предусмотренных настоящим Договором, работ в срок.

5.1.9. В минимально возможный срок и за собственный счет устраняет недостатки в работе по получении от ЗАКАЗЧИКА мотивированной письменной претензии, относительно качества работ или несоответствия ее условиям настоящего Договора.

5.2. ПОДРЯДЧИК обязуется:

5.2.1. Качественно выполнить в соответствии с Договором, нормативными актами, техническими условиями, государственными стандартами и другим нормативными документами, действующими в РФ, графиком выполнения работ -  все работы  по  замене  оконных  блоков на блоки из ПВХ профиля в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, предъявить объект в полной готовности с комплектом исполнительно-технической документации приемочной комиссии, и сдать результат работы ЗАКАЗЧИКУ в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.

При окончании  всех работ ПОДРЯДЧИК направляет ЗАКАЗЧИКУ на проверку и подписание следующие документы:

– акты о выполненных работах по форме КС-2;

– справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Факт подписания ЗАКАЗЧИКОМ актов о выполненных работах по форме КС-2 не свидетельствует о приемке работ и не влечет возникновения обязанности ЗАКАЗЧИКА по оплате выполненных работ.

Акты о выполненных работах по форме КС-2 не могут быть подписаны  ПОДРЯДЧИКОМ в одностороннем порядке и не могут быть оплачены ЗАКАЗЧИКОМ в таком случае.

При установлении ЗАКАЗЧИКОМ недостоверности объемов выполненных работ (ненадлежащего качества работ, ухудшения результата работ, иных дефектов) по представленным ПОДРЯДЧИКОМ и подписанным ЗАКАЗЧИКОМ актам о выполненных работах по форме КС-2, оплата по таким  актам не производится, а оплаченные ЗАКАЗЧИКОМ суммы подлежат возврату ПОДРЯДЧИКОМ в течение 10 дней с момента предъявления ЗАКАЗЧИКОМ такого требования.

На основании акта о выполненных работах по форме КС-2 подписывается справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.2.2 ПОДРЯДЧИК организует контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и соответствующих документов должны быть представлены ЗАКАЗЧИКУ  до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

5.2.3 ПОДРЯДЧИК обеспечивает:

– необходимые для выполнения в соответствии с Договором  работ материальные и трудовые ресурсы;

– производство работ в полном соответствии с Договором, техническими условиями, государственными стандартами и другим нормативными документами, действующими в РФ;

– представление актов и иной документации, а так же обеспечивает ведение  журналов учета выполнения работ;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, во время ремонта и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

– нормальное функционирование Объекта, его инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока.

5.2.4. ПОДРЯДЧИК информирует ЗАКАЗЧИКА до начала приемки скрытых работ по мере их готовности.

ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению последующих работ только после оформления акта на скрытые работы (акт составляет подрядчик; подписывается обеими сторонами) внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без оформления акта на скрытые работы, подписанным ЗАКАЗЧИКОМ, то по его требованию ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию ЗАКАЗЧИКА, а затем восстановить ее.

5.2.5. Отсутствие при выполнении работ представителя ЗАКАЗЧИКА или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ  и одобрение полученных результатов, в том числе  оплата выполненных работ, не освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований локального сметного расчета и строительных норм и правил.

5.2.6 Акты готовности подлежащих закрытию работ составляются и подписываются представителями сторон с привлечением исполнителей работ или лиц, проводивших испытания и проверки.

5.2.7. ПОДРЯДЧИК за свой счет осуществляет  ежедневную уборку и содержание строительной площадки.

5.2.8 ПОДРЯДЧИК обязан передать ЗАКАЗЧИКУ по завершению работ исполнительную документацию на выполненные работы

5.3. ЗАКАЗЧИК:

5.3.1. Имеет право осуществлять текущий контроль за ходом выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ по настоящему Договору и качеством предоставляемых материалов, соответствием качества выполняемых работ требованиям нормативных актов, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ указаний ЗАКАЗЧИКА о качестве и стоимости материалов, сырья и  оборудования, ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от их оплаты.

5.3.2. Вправе назначить ПОДРЯДЧИКУ срок для устранения недостатков, выявленных во время выполнения работ по настоящему Договору.

5.3.3. Своевременно производит оплату выполненных работ за счет соответствующих источников финансирования, в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.4. В случае выявления при проведении работ скрытых дефектов администрация учреждения составляет акт с привлечением ПОДРЯДЧИКА.

5.3.5. Указания ЗАКАЗЧИКА в отношении формы, сроков представления и содержания отчетности, представляемых документов и информации по исполнению Контракта, если таковые будут им даны, обязательны для ПОДРЯДЧИКА.

5.3.6. ЗАКАЗЧИК может дать указание ПОДРЯДЧИКУ по мотивированной обоснованной причине о замене субподрядчиков или поставщиков оборудования и материалов, которое обязательно для ПОДРЯДЧИКА.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. При подписании Договора со своей стороны ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ обеспечение исполнения Договора в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг МАОУ СОШ № 27  в размере 20 % от начальной максимальной  цены  контракта и составляет 99 452 (девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят два рубля).

Реквизиты ЗАКАЗЧИКА для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора:

ОГРН 1026601815570

ИНН            6632010660

КПП            663201001

УФК по Свердловской области (Финансовое управление, МАОУ СОШ № 27, л/сч 33906002710)  Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург,  р/сч 40701810265771176232, БИК 046577001, КБК 90600000000000000510.

Назначение платежа: обеспечение исполнения Договора № ___________.

6.2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Положения о закупках товаров, работ, услуг МАОУ СОШ № 27 или внесением денежных средств на указанный ЗАКАЗЧИКОМ  счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими  ЗАКАЗЧИКУ.

6.3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется ПОДРЯДЧИКОМ самостоятельно.

6.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются ПОДРЯДЧИКУ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.5. В случае если обеспечение исполнения Договора предоставляется ПОДРЯДЧИКОМ в виде банковской гарантии, то срок действия такой банковской гарантии должен превышать срок действия такой банковской гарантии должен превышать срок действия Договора на 1 (один) месяц.

Банковская гарантия должна соответствовать требования, указанным в постановлении Правительства РФ от 08 ноября 2013 г. №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ

7.1. ЗАКАЗЧИК обязан в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, с участием ПОДРЯДЧИКА, обеспечить приемку выполненной работы (ее результатов) по акту сдачи – приемки. При обнаружении отступлений от настоящего Договора, несоответствии объемов работ ведомости объемов работ, локальному сметному расчету, рабочим чертежам или наличии иных недостатков и обстоятельств, ухудшающих результаты работы, немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ.

7.2. ПОДРЯДЧИК при приемке - передаче результата работы обязан предоставить  ЗАКАЗЧИКУ акты на все скрытые работы.

7.3. ЗАКАЗЧИК, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе в последующем ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

7.4. ЗАКАЗЧИК, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие которые были умышленно скрыты ПОДРЯДЧИКОМ, обязан известить ПОДРЯДЧИКА об их обнаружении в период действия гарантийных обязательств предусмотренных в п. 3.3.

7.5. При возникновении между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ спора по поводу недостатков выполненной работы, их причин или объемов работы, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет ПОДРЯДЧИК, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений ПОДРЯДЧИКОМ настоящего Договора или причинной связи между действиями ПОДРЯДЧИКА и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.2.  Ответственность ПОДРЯДЧИКА:

8.2.1. В случае просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по Договору, ЗАКАЗЧИК вправе требовать уплаты неустойки. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 10 % от цены Договора ежедневно.

8.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения, ПОДРЯДЧИК: выплачивает штраф в размере 10 процентов цены Договора, что составляет   48977,37 рублей.

8.3. Ответственность ЗАКАЗЧИКА:

8.3.1. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по Договору, ПОДРЯДЧИК вправе потребовать уплаты неустойки. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

8.3.2. За ненадлежащее исполнение ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, ЗАКАЗЧИК выплачивает штраф в  размере  1/300  ставки  рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки  исполнения обязательств по оплате.

8.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства, не освобождает Стороны от исполнения обязательства в натуре, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.   УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть изменен только в порядке и в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Все изменения и дополнения в Договор вносятся лишь в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации, являются его неотъемлемой частью и действительны если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. В течение 3 дней со дня его подписания обеими Сторонами Договор подлежит регистрации в Едином реестре государственных и муниципальных контрактов.

11.2. Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и зарегистрированы в том же порядке, что и сам Договор.

11.3. Споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.

11.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

1) приложение № 1  – локальный сметный расчет на выполнение работ по  замене оконных блоков  на  блоки из ПВХ  профиля;

2) приложение № 2- ведомость объемов работ на выполнение работ по замене оконных блоков  на  блоки из ПВХ  профиля;

3) приложение №3 – требования к основным материалам, используемым ПОДРЯДЧИКОМ при выполнении работ (описание объекта закупки));

4) приложение № 4 – график выполнения  работ.

5) приложение № 5 – техническое задание

6) приложение № 6 – схема оконных заполнений (рисунок окна)

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 Адрес: 624993 Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 185. т. (факс) 8(34385) 7-42-77 Эл. почта: serov-school-27@yandex.ru ОГРН 1026601815570 ИНН 6632010660 КПП 663201001 Банковские реквизиты: УФК по Свердловской области (Финансовое управление, МАОУ СОШ № 27, л/сч 33906002710) Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, р/сч 40701810265771176232, БИК 046577001 |  | ПОДРЯДЧИК Общество с ограниченной ответственностью «Новые окна» (ООО «Новые окна») Адрес юридический: 622018, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Юности 5 «В» корпус 2 Адрес почтовый: 622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Окунева 22, оф. 434, 429 Эл. почта: Win1-tagil@mail.ru ОГРН 1056601231290 ИНН 6623021666 КПП 662301001 Банковские реквизиты: Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, р/сч 40702810916220034141, к/сч 30101810500000000674, БИК 046577674 |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК Директор МАОУ СОШ № 27 __________________________ И.С.Адамович М.П. |  | ПОДРЯДЧИК Директор ООО «Новые окна» __________________________ И.Г. Лялин М.П. |