# ПРОЕКТ ЭНЕРГОСЕРВИСНОГОДОГОВОРА № ______

г. Серов									«____» ________________ 2016г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27(МАОУ СОШ № 27), именуемое  в  дальнейшем   «Заказчик», в лице директора Адамович Ирины Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,в лице _________________, действующий на основании ________________________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем каждая в отдельности «Сторона», а совместно – «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

# 1. Основные понятия

В рамках настоящего Договора используются следующие термины:

Энергетические ресурсы – носители энергии, энергия которых используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной деятельности объектами Заказчика, а также виды энергии.

Энергетический базис – объем потребления энергетических ресурсов и иные характеристики, отражающие текущие объемы использования/оплаты энергетических ресурсов и рассчитываемые на основе данных за предшествующие периоды (до момента начала исполнения Договора).

Энергоэффективные мероприятия – действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, включая поставку и/или монтаж  оборудования, модификацию и/или демонтаж существующего оборудования на объектах Заказчика, иные реализуемыеПодрядчиком в рамках исполнения настоящего Договора мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на достижение расчетной экономии энергетических ресурсов.

Расчетная экономия энергетических ресурсов  – являющееся следствием реализации Подрядчиком энергоэффективных мероприятий сокращение потребления Заказчиком энергетических ресурсов и (или) повышение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов,рассчитываемые в соответствии с Методикой расчета экономии энергетических ресурсов.

Методика расчета экономии энергетических ресурсов – методика, по которой определяется величина расчетной экономии энергетических ресурсов (эффекта) в натуральном и стоимостном выражениях (Приложение № 1 к настоящему Договору).

# 2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить энергоэффективные мероприятия в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящемуДоговору) и локальным сметным расчётом(Приложение № 3 к настоящемуДоговору)на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить Подрядчику выполненные мероприятия, согласно графику платежей (Приложение № 5 к настоящемуДоговору).

2.2. Достижение расчётной экономии энергетического ресурса и повышение энергетической эффективности в рамках настоящего Договора осуществляется посредством выполнения на объектах Заказчика, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Договору, следующих энергоэффективных мероприятий: проведение энергоаудита объекта системы теплоносителя, выполнение проектных работ, комплектация оборудования, установка 1 (одной, шт.) системы автоматического регулирования теплоносителя (САРТ), 1 (одного, шт.) узла коммерческого учета тепловой энергии (УКУТЭ), пуско-наладочные работы.

Подробное техническое описание мероприятий и сроки их выполнения определяется в соответствии с Планом энергоэффективных мероприятий (ЭЭМ) (раздел 3 настоящего Договора).

2.3.  Плановая величина расчётной экономии энергетических ресурсов, которая при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации и рекомендаций по достижению экономии энергоресурсов, определяется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

3. Исполнение Договора

Мероприятия (действия), направленные на достижение расчётной экономии энергетических ресурсов, осуществляются в следующем порядке:

3.1. Формирование и реализация Плана энергоэффективных мероприятий:

3.1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора разработать и направить на согласование Заказчику План энергоэффективных мероприятий (далее – План ЭЭМ).

План ЭЭМ формируется на основании:

- плановой расчётнойвеличины экономии энергетических ресурсов (Приложение № 1 к настоящему Договору);

-  энергетического базиса за 2015год;

- сведений энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования Объектов Заказчика (при наличии);

- информации, переданной Заказчиком в соответствии с пунктами 5.3.1. и 5.3.2. настоящего Договора.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по передаче информации в соответствии с пунктами 5.3.1. и 5.3.2. настоящего Договора, срок разработки и направления Заказчику Плана ЭЭМ продляется соразмерно времени допущенной просрочки.

3.1.2. План ЭЭМ должен содержать следующую информацию:

- техническое описание выбранных технических и технологических решений для реализуемых энергоэффективных мероприятий;

- перечень поставляемого/устанавливаемого оборудования;

- перечень мероприятий по модификации или замене существующего оборудования/сооружений на Объекте Заказчика;

- перечень организационных, экономических, иных мероприятий, действий и процедур обслуживания, необходимых к выполнениюв целях достижения расчётной экономии энергетических ресурсов;

- срок реализации каждого мероприятия Плана ЭЭМ, включая даты начала и окончания;

- режимы и условия использования энергетических ресурсов в течение действия настоящего Договора;

- размер расчётной экономии энергетических ресурсов (эффекта) в натуральном выражении.

3.1.3. План ЭЭМ, представленный Заказчику в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего Договора, согласовывается Заказчиком и направляется в подписанном виде в адрес Подрядчику в течение 3 (трёх)рабочих дней с момента его получения Заказчиком.

При получении от Заказчика мотивированных замечаний к представленному Плану ЭЭМ и (или) мотивированных требований о внесении в него изменений, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения обеспечивает внесение необходимых изменений (дополнений) и повторно представляет План ЭЭМ Заказчику на согласование.

В случае отсутствия в течение 5 (пяти) рабочих дней мотивированных возражений Заказчика по Плану ЭЭМ или неполучения в течение названного срока Подрядчиком подписанного Заказчиком Плана ЭЭМ, План ЭЭМ считается согласованным обеими Сторонами без замечаний.

План ЭЭМ с момента его согласованияобеими Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

Внесение изменений в План ЭЭМ оформляется путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.1.3. Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих днейпосле согласованияСторонами Плана ЭЭМ приступает к реализации энергоэффективных мероприятий, предусмотренных Планом ЭЭМ.

4. Порядок определения величины экономии энергетических ресурсов

4.1. Подрядчик выполняет мероприятия в составе Плана ЭЭМ на Объектах Заказчика, для расчётной экономии энергетических ресурсов, достигаемой при использовании Заказчиком установленного оборудования и результатов ЭЭМ, в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативов и требований.

4.2. Размер расчётной экономии (доли экономии) энергетических ресурсов, достигнутый в результате исполнения настоящего Договора, определяется в соответствии с Планом ЭЭМ (Приложение № 1 к настоящему Договору) как разница между объемом потребления Заказчиком энергетических ресурсов, определенным как объем потребления энергетических ресурсов, который был бы использован до заключения настоящего Договора и реализации энергоэффективных мероприятий согласно Плана ЭЭМ, и объемом потребления энергетических ресурсов, определенным после реализации Подрядчиком мероприятий согласно Плана ЭЭМ (с учетом изменения факторов, оказывающих влияние на объемы потребления).

Для определения размера расчётной экономии (доли размера экономии) за отчетный период используется значение объема потребления энергетического ресурса до начала реализации Плана ЭЭМ за календарный период, соответствующий отчетному периоду.

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания каждого отчетного периода предоставляет Подрядчику сведения:

- о величинах потребления энергетических ресурсов в отчетном периоде;

- о значениях факторов, влияющих на объем потребления энергетического ресурса или возможность достижения расчётной экономии энергетических ресурсов;

- о допущенных фактах нарушения параметров качества энергоснабжения, включая указание причин нарушений, величин произведенных корректировок объемов потребления энергетических ресурсов;

- ополучении предписаний уполномоченных надзорных органов и (или) ресурсоснабжающих организаций, связанных с неудовлетворительным состоянием энергоустановок с предъявлением требований о надлежащей эксплуатации энергоустановок).

По письменному требованию Подрядчика Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет имеющиеся первичные документы, подтверждающие предоставленные в адрес Подрядчика сведения.

4.4. Подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня поступления обязан рассмотреть и подписать Акт об определении экономии энергетического ресурса (Приложение № 8 к настоящему Договору) и выставить счет на оплату (Приложение № 9к настоящему Договору).При наличии разногласий, Акт об определении экономии энергетического ресурса подписывается Сторонами в течение 5 рабочих дней после урегулирования разногласий.

4.5. При возникновении факторов, влияющих на объем потребления энергетического ресурса или возможность достижения экономии энергетических ресурсов (изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих установок, изменение количества потребителей энергоресурсов, площади и объемов помещений, существенное изменение погодных условий - среднесуточной температуры наружного воздуха, среднесуточной температуры наружного воздуха в отопительный период, продолжительности отопительного периода), Стороны учитывают такие факторы в Плане ЭЭМ (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Внесение изменений в Плане ЭЭМ оформляется путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5. Права и обязанности Сторон

Стороны обязаны исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором, надлежащим образом в соответствии с требованиями, установленными Договором, законодательством РФ, а в случае отсутствия таких требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

5.1.Обязанности Подрядчика:

5.1.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана ЭЭМ, качество устанавливаемого оборудования и выполняемых работ в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями технической документации и действующего законодательства РФ.

5.1.2. На период действия настоящего Договора иметь лицензии, сертификаты, свидетельства о допуске к работам, выданных СРО и прочие документы, разрешающие допуск к работам, предусмотренным Планом ЭЭМ и необходимые для выполнения условий настоящего Договора. Получать в уполномоченных органах власти, а также в организациях все необходимые для выполнения работ заключения, решения, согласования, пропуска, разрешения, распоряжения и иные документы.

5.1.3. Обеспечить реализацию Плана ЭЭМ с использованием материалов, изделий, оборудования и средств, имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, а также соответствующие техническим требованиям и применимым государственным стандартам.

5.1.4. Использовать полученную от Заказчика документацию и информацию только для целей исполнения настоящего Договора. Не разглашать ее и не передавать ее третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.1.5. Своевременно и в полном объеме за свой счет устранять недостатки, выявленные Заказчиком либо согласующими государственными органами или организациями в ходе выполнения условий Договора, сдачи-приемки результатов выполненных мероприятий, проведения экспертиз, проведения испытаний или в процессе эксплуатации Объектов.

5.1.6. Соблюдать в период выполнения условий Договора нормы и требования действующего законодательства РФ, включая законодательство об охране труда, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности.

5.1.7. По письменному запросу Заказчика своевременно (в установленный в запросе срок) предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств; незамедлительно информировать Заказчика обо всех сложностях (авариях, происшествиях, иных обстоятельствах), препятствующих надлежащему выполнению Подрядчиком своих обязательств по Договору.

5.1.8. Обеспечить в процессе реализации Плана ЭЭМ надлежащие условия для осуществления Заказчиком текущей деятельности, соответствующие законодательству РФ, включая требования технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативов в области строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов;

5.1.9. Обеспечить режимы и условия использования энергетических ресурсов согласно Плана ЭЭМ.

5.1.10. По мере реализации Плана ЭЭМ Подрядчик передает Заказчику результат выполненных мероприятий (включая установленное оборудование) с составлением соответствующих Актов приема-передачи в следующем порядке: По факту передачи материалов и оборудования, по настоящему Договору, Стороны подписывают Акт приема-передачи оборудования и материалов (Приложение № 4 к настоящему Договору).

В случае расторжения настоящего Договора по причинам, не зависящим от Подрядчика, оборудование и материалы, поставленные Заказчику по настоящему Договору, подлежат оплате Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения настоящего Договора.

С момента подписания Акта приема-передачи оборудования и материалов, Заказчик обязан обеспечить сохранность указанного оборудования и материалов, а также надлежащие условия их хранения и эксплуатации. В случае причинения ущерба материалам или оборудованию, переданным Заказчику, убытки возмещаются Заказчиком.

5.2. Права Подрядчика:

5.2.1. Привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия, уведомив об этом Заказчика в течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора между Подрядчиком и третьим лицом.

5.2.2. Осуществлять мониторинг технологических процессов, условий эксплуатации установленного в ходе выполнения Плана ЭЭМ оборудования на объекте Заказчика, связанный с контролем достижения расчётной экономии энергетических ресурсов. Запрашивать у Заказчика необходимую документацию и информацию с целью осуществления мониторинга и определения фактически сложившейся величины экономии энергетических ресурсов.

5.2.3. Полностью или частично уступить право требования оплаты по Договору в случаях, не противоречащих Законодательству Российской Федерации.

5.2.4. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором и законодательством РФ.

5.3. Обязанности Заказчика:

5.3.1. Обеспечить на дату заключения настоящего Договора соблюдение всех установленных санитарно-гигиенических и технических требований по режимам энергоснабжения, режимам и параметрам работы энергопотребляющих установок, режимам и параметрам эксплуатации Объектов Заказчика (их помещений).

В случае невыполнения указанных требований информация об этом передается Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора и мероприятия по обеспечению их выполнения включаются в План ЭЭМ (раздел 3 настоящего Договора).

5.3.2. Предоставить Подрядчику актуальные сведения об Объектах Заказчика, в том числе о дате постройки, типе ограждающих конструкций, дате капитального ремонта, технических характеристиках оборудования, потребляющего энергетический ресурс, наличии приборов учета используемого энергетического ресурса, действующих на дату заключения Договора цен (тарифов) на энергетические ресурсы, условиях договорных отношений с ресурсоснабжающими организациями на поставку энергетических ресурсов, об объеме потребления энергетических ресурсов за предыдущие периоды, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договор, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих сведений.

5.3.3. Производить оплату вознаграждения Подрядчика в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.3.4. Оказывать содействие Подрядчику в тех вопросах, которые касаются выполнения мероприятий в составе Плана ЭЭМ и не могут быть реализованы без действий Заказчика.

5.3.5. Представлять в срок 5 (пяти) рабочих дней по запросу Подрядчика необходимую для исполнения настоящего Договора и имеющуюся у Заказчика информацию и документацию, относящуюся исключительно к целям, указанным в п. 5.2.2 настоящего Договора.

5.3.6. Обеспечивать доступ на объект Заказчика для исполнения условий настоящего Договора надлежащим образом уполномоченным представителям Подрядчика (привлеченных по предварительному письменному согласованию Заказчика третьих лиц).

# 5.3.7. Совершить необходимые действия, обеспечивающие принятие установленного оборудования, результатов выполненных работ/оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.8. Незамедлительно уведомлять Подрядчика в письменном виде обо всех существенных изменениях, связанных с режимом и параметрами эксплуатации оборудования, режимом и условиями потребления энергетических ресурсов, изменением режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих установок, установкой или сокращением энергопотребляющего оборудования, изменением количества потребителей энергетических ресурсов, об изменении условий договоров купли-продажи и поставки энергетического ресурса, экономия которого должна обеспечиваться Подрядчиком в результате исполнения настоящегоДоговора, и любыми другими изменениями, которые могут повлиять на достижение экономии энергетического ресурса (эффекта).

5.3.9. Соблюдать предписанный производителями оборудования и технической документацией  порядок использования установленного оборудования и результатов работ, выполненных в составе Плана ЭЭМ, своевременно проводить его техническое обслуживание, поддерживать оптимальные режимы функционирования оборудования и осуществлять иные мероприятия в целях обеспечения достижения и сохранения достигнутой величины экономии энергетических ресурсов (эффекта).

5.3.10. Обеспечить надлежащее содержание и обслуживание Объекта (если такие обязанности не возложены в соответствии с Планом ЭЭМ на Подрядчика), а также согласованные в Плане ЭЭМ режимы и условия использования энергетических ресурсов.

# 5.3.11. Осуществлять подтверждение достижения величины экономии энергетических ресурсов (эффекта) в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.12.Не менее чем за 5 (пять) календарных дней до наступления соответствующей даты письменно уведомить Подрядчика об утрате прав на Объект Заказчика, в отношении которого осуществляются энергоэффективные мероприятия в рамках настоящего Договора.

5.4. Права Заказчика:

5.4.1. Контролировать ход и качество реализуемых Подрядчиком мероприятий Плана ЭЭМ,  соблюдение сроков и качества их реализации, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4.2. Указать Подрядчику на наличие неисправности конкретной единицы устанавливаемого оборудования или на необходимость замены оборудования, если оно не соответствует современным стандартам, не исправно, непригодно для использования, не имеет необходимых сертификатов, обследований и иных подтверждений качества.

Подрядчик обязан обеспечить замену такого оборудования в срок, согласованный с Заказчиком.

5.4.3. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором и законодательством РФ.

# 6. Стоимость реализуемых мероприятий

6.1. Стоимость устанавливаемого оборудования, работ и услуг, выполняемых Подрядчиком на объекте Заказчика определена в соответствии с протоколом подведения итогов конкурса ______________ от «___»________2016 г., составляет________________ (__________) рублей___ копеек, в том числе НДС 18% ________________руб. (__________) рублей ___ копеек и согласована обеими Сторонами в установленном порядке локальным сметным расчётом (Приложение № 3 к Договору).

Локальный сметный расчётвключает в себя стоимость оборудования и всех выполняемых работ/оказанных услуг, иные затраты, необходимые для выполнения Подрядчиком мероприятий в соответствии с Планом ЭЭМ.

6.2. Стоимость оборудования и выполняемых работ/оказанных услуг по настоящему Договору определяется по фактически выполненным мероприятиям по обследованию Объектов Заказчика, мероприятиям согласно Плана ЭЭМ, и принятым Заказчиком:

- включая стоимость установленного оборудования (требующего монтажа) – по стоимости определенной в подписанных Сторонами формах КС-2(Приложение № 10 к настоящему Договору), КС-3 (Приложение № 11 к настоящему Договору) и Акта приема-передачи оборудования и материалов (Приложение № 4 к настоящему Договору);

- стоимости установленного оборудования, не требующего монтажа – по стоимости, определенной в подписанных Сторонами формах КС-2 (Приложение № 10 к настоящему Договору), КС-3 (Приложение № 11 к настоящему Договору) и Акта приема-передачи оборудования и материалов (Приложение № 4 к настоящему Договору);

- объемам работ (включая выполнение проектной документации), оказанных услуг – по стоимости услуг, определенной в подписанных Актах оказанных услуг (Приложение № 6 к настоящему Договору)и указанной в счетах-фактурах.

Стоимость оборудования и выполняемых работ/оказанных услуг в рамках настоящего Договора формируется в пределах локального сметного расчёта и закрепляется Сторонами посредством подписания Приложение № 3 к настоящему Договору (с включением величины НДС).

7. Порядок оплаты

7.1. Величина оплаты Подрядчику за выполненные согласно Плану ЭЭМ мероприятия определяется в размере, указанном в п. 6.1. настоящего Договора в соответствии с графиком платежей (Приложение № 5 к настоящему Договору) согласованном в Акте об определении экономии энергетического ресурса (Приложение №8 к настоящему Договору) и выставленного счета на оплату (Приложение № 9  к настоящему Договору)за отчетный период(пункт 4.4 настоящего Договора).

7.2.   Отчетным периодом по настоящему Договору является месяц.

7.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке и сроки: в соответствии с графиком платежей в течение срока действия настоящего Договора. Расчет производится не позднее 15 числа каждого месяца.Сумма оплаты Подрядчику включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика (в т.ч. стоимость установленногооборудования и выполненных работ/оказанных услуг), связанных с реализацией мероприятий в соответствии с Планом ЭЭМ.

7.4.  Расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на счет Подрядчика.

8. Порядок приемки результатов мероприятий

8.1. После завершения выполнения мероприятий в соответствии с Планом ЭЭМ Подрядчик обеспечивает:

- проведение пусконаладочных работ и испытаний установленного оборудования (в случае необходимости);

- передачу Заказчику всей необходимой исполнительной, технической и эксплуатационной документации, подтверждающей выполнение работ (включая установку оборудования) и обеспечивающей последующую эксплуатацию результата работ (установленного оборудования) в соответствии с требованиями настоящего Договора и законодательства РФ;

- сдачу результатов выполнения мероприятий в соответствии с Планом ЭЭМ.

8.2. Сдача-приемка результатов обследования Объектов Заказчика и выполнения мероприятий в соответствии с Планом ЭЭМ, а также оформление результатов приемки производится Сторонами в следующем порядке и сроки: Подрядчик обязан письменно уведомлять Заказчика о завершении каждого мероприятия, указанного в Плане ЭЭМ, в том числе о завершении реализации Плана ЭЭМ в целом.

Подрядчик в срок, не позднее 1 рабочего дня после даты окончания работ по объекту направляет Заказчику письменное уведомление о завершении реализации Плана ЭЭМ и назначении времени сдачи работ с приложением Акта о приемке выполненных работ (КС-2)(Приложение № 10 к настоящему Договору), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (Приложение № 11 к настоящему Договору)для дальнейшей эксплуатации в двух экземплярах.

Заказчик производит проверку объёмов выполненных Подрядчиком работ, зафиксированных и представленных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2)(Приложение № 10 к настоящему Договору), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)(Приложение № 11 к настоящему Договору)и подписывает их в течение 3 рабочих дней после сдачи работ Подрядчиком.

При наличии недостатков в результатах выполненных работ Стороны составляют акт о недостатках с перечнем необходимых доработок. Подрядчик обязан своими силами и за свой счёт устранить допущенные в выполненных работах недостатки в течение срока определенного Сторонами в акте о недостатках. Акт о приемке выполненных работ (КС-2)(Приложение № 10 к настоящему Договору), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)(Приложение № 11 к настоящему Договору) подписываются Заказчиком в течение 2-х рабочих дней после устранения Подрядчиком всех выявленных при приёмке недостатков.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2)(Приложение № 10 к настоящему Договору), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)(Приложение № 11 к настоящему Договору)Сторонами.

# 8.3. Права на оборудование, установленное Подрядчиком в рамках настоящего Договора, а также иные результаты работ в рамках настоящего Договора (включая право собственности), передаются Заказчику в следующем порядке:

Право собственности на оборудование, созданное или установленное на Объекте, в ходе осуществления мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, переходит Заказчику с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2)(Приложение № 10 к настоящему Договору), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)(Приложение № 11 к настоящему Договору). Неотделимые улучшения с момента их создания на Объектах принадлежат Заказчику. После подписания Акта выполненных работ Заказчик обладает правом владения и пользования установленным оборудованием, а так же несет риск случайной гибели и/или порчи имущества.

По подписании Акта о приемке выполненных работ (КС-2)(Приложение № 10 к настоящему Договору), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (Приложение № 11 к настоящему Договору) право собственности на оборудование, созданное или установленное на Объектах,  переходит в муниципальную собственность без дополнительной платы. Подрядчик обязан передать Заказчику указанные оборудование в исправном состоянии по акту приёма-передачи оборудования, по форме, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему Договору, в течение 5 рабочих дней после подписания КС-2 и КС-3.

В случае досрочного прекращения настоящего Договора право собственности на оборудование Заказчик приобретает путём выкупа по остаточной стоимости с учетом понесённых Подрядчиком расходов на его приобретение, доставку, монтаж, содержание и обслуживание, амортизационных расходов, а также расходов на обслуживание кредитных средств (при наличии) (в соответствии с подписанными ранее сторонами  КС-2 и КС-3 унифицированной формы)  в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения действия настоящего Договора.

По истечении срока действия Договора будущая, после даты прекращения договора, прибыль (экономия) от всех усовершенствований и оборудования, созданных или установленных на Объектах, переходит в собственность Заказчика без дополнительной платы.

9. Гарантия качества

9.1. Подрядчик гарантирует качество результатов реализации мероприятий, предусмотренных Планом ЭЭМ.

9.2.Гарантийный срок эксплуатации оборудования и использования результатов выполненных Подрядчиком работ в рамках реализации Плана ЭЭМ составляет 24 (двадцать четыре) месяцас даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

9.3. Гарантия качества распространяется на все оборудование (его конструктивные элементы), установленные Подрядчиком на Объекте Заказчика, и результаты работ, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

9.4. В случае обнаружения недостатков и неисправностейв течение установленного гарантийного срока, Стороны подписывают Акт, в котором фиксируется перечень таких недостатков.

В целях подписания такого акта Заказчик обязан письменно проинформировать Подрядчика о времени и месте его подписания.

9.5. При немотивированном отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных недостатков, Акт считается согласованным Подрядчиком без возражений, а недостатки подлежат устранению в указанные Заказчиком в Акте сроки.

При мотивированном отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, для их подтверждения Заказчик вправе организовать проведение независимой экспертизы, в рамках которой определяется наличие, характер, а также причина недостатков. Результат такой экспертизы является для Сторон обязательным. При установлении отсутствия вины Заказчика в обнаруженных недостатках, затраты, связанные с экспертизой, несет Подрядчик.

9.6. Подрядчик обязан устранить обнаруженные и зафиксированные в Акте недостатки за свой счет в срок, установленный в Акте с учетом объема и характера подлежащих устранению недостатков,а также возместить Заказчику причиненный наличием недостатков реальный ущерб.

Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о факте устранения недостатков.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

10.2. В случае если в срок до 20 февраля 2019 года величина фактической оплаты Подрядчику не возмещается в полном объеме (стоимость реализованных Подрядчиком и принятых в соответствии с разделом 8 настоящего Договора Заказчиком мероприятий в составе Плана ЭЭМ), Заказчик выплачивает Подрядчику невозмещенную стоимость оборудования и выполненных работ/оказанных услуг в срок: до 28 февраля 2019 года.

Величина невозмещенной стоимости оборудования и выполненных работ/оказанных услуг  определяется как разница между стоимостью фактически реализованных и принятых Заказчиком мероприятий, определяемая в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего Договора, и суммой фактически произведенных в адрес Подрядчика выплат за весь период действия настоящего Договора.

10.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по оплате энергосервисного договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (штрафа, пеней), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от размера платежа, который должен быть уплачен Заказчиком.

10.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.5.Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает нарушившую Сторону от возмещения убытков, а также от исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

10.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства по соблюдению согласованных Сторонами в Плане ЭЭМ (раздел 3 настоящего Договора) режимов и условий использования энергетических ресурсов Заказчиком в течение действия настоящего Договора, Заказчик безвозмездно устраняет выявленные недостатки и возмещает убытки, возникшие у Подрядчика в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства.

10.7. за недостижение Подрядчиком предусмотренного Договором размера экономии (доли размера экономии) для соответствующего календарного периода неустойки (штрафа, пеней) в размере, равном произведению цены (тарифа) на соответствующий энергетический ресурс, определяемой в соответствии с  требованиями от 18.08.2010 г. № 636, и разницы между размером экономии энергетического ресурса в натуральном выражении, предусмотренном Договором для соответствующего календарного периода, и фактически достигнутым размером экономии в натуральномвыражении в этот же календарный период. При этом разница между размером неустойки (штрафом, пени) за недостижение исполнителем предусмотренного Договором размера экономии (доли размера экономии) для соответствующего календарного периода и размером платежа в адрес Подрядчика за фактически достигнутую экономию, не должна превышать 10 процентов от произведения цены (тарифа) на соответствующий энергетический ресурс, и предусмотренного Договором для соответствующего календарного периода размера экономии энергетического ресурса в натуральном выражении, либо от предусмотренного Договором размера экономии в стоимостном выражении, если в результате исполнения Договора Подрядчиком должна быть обеспечена экономия совокупных расходов на оплату энергетических ресурсов за счет полного либо частичного перехода с потребления одного энергетического ресурса на другой.

10.8. Предъявление Сторонами требований об уплате неустойки (пени) и/или иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении.

11. Основания освобождения от ответственности

11.1.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и Договором, если не докажет, что надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

11.2.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, если надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, обязана:

#### в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств и предоставить необходимое подтверждение наступления обстоятельств;

#### предпринять необходимые зависящие от нее и доступные ей действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с Договором;

#### уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств по Договору.

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

11.3.	При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору сдвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 10 (десяти) рабочих дней подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 10 (десять) рабочих дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

11.4.	После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая подверглась их действию, должна возобновить исполнение обязательств в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней рабочих дней с момента прекращения действия этих обстоятельств.

# 12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

12.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены другой Стороной для устранения нарушений.

12.3. Претензия подлежит рассмотрению получившей ее Стороной в течение 20 (двадцати) рабочих днейс момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не определены самой претензией.

При не устранении разногласий в претензионном порядке, спор рассматривается в Арбитражном суде Свердловской области.

13. Срок действия, изменение и расторжение  Договора

13.1. Срок действия настоящего Договораисчисляется с момента его заключения и истекает после полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

13.2.  Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от настоящего Договора в случаях, установленных законодательством РФ.

13.3. При исполнении настоящего Договора изменение его условий не допускается за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

# 14. Заключительные положения

14.1. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по настоящему Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в 2 (двух) экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплен ее печатью.

Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя 2 (два) оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих днейсо дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих днейсо дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.

14.2. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

14.3. Стороны установили, что ответственными за исполнение настоящего Договора являются:

- от Заказчика ________________________, телефон8 (34385) 7-42-77, serov-school-27@yandex.ru;

- от Подрядчика_____________________, телефон ________________, ______________________.

14.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороныруководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Письма, уведомления, претензии, иные документы, которые одна Сторонанаправляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляются посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов документов.

14.6. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

14.7. Об изменении адресов и банковских реквизитов, наименования Стороны или ее реорганизации, а также об изменении сведений о лицах, указанных в пункте 14.3. настоящего Договора, Стороны сообщают друг другу в письменном виде в течение 10 (десяти) рабочих днейсо дня наступления соответствующих обстоятельств.

14.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения:

№ 1. План энергоэффективных мероприятий;

№ 2. Техническое задание;

№ 3. Локальный сметный расчет;

№ 4. Акт приема-передачи оборудования и материалов;

№ 5. Срок осуществления расчетов;

№ 6.Акт приемки-сдачи  выполненных работ (оказанных услуг);

№ 7. Перечень объектов Заказчика;

№ 8. Акт об определении экономии энергетического ресурса;

№ 9. Счет на оплату;

№ 10. Форма № КС-2;

№ 11. Форма № КС-3.

# 15. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 |  |
| ИНН: 6632010660 |  |
| КПП: 668001001 |  |
| ОГРН: 1026601815570 |  |
| Место нахождения: 624993, Свердловская обл., г. Серов, ул. Ленина, д. 185 |  |
| Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом): 624993, Свердловская обл., г. Серов, ул. Ленина, д. 185 |  |
| Электронная почта:serov-school-27@yandex.ru |  |
| Тел. (с кодом): 8 (34385) 7-42-77 |  |
| Факс (с кодом): 8 (34385) 7-42-77 |  |
| Банковские реквизиты: р/с 40701810265771176232 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург БИК: 046577001 л/с 30906002710 |  |
| Дата подписания «____» ______________ 20__ г. ДиректорМАОУ СОШ № 27 ___________________/И.С. Адамович м.п. | Дата подписания «____» ___________ 20__ г. ___________________/ м.п. |

Приложение № 1 к энергосервисному договору

№ ________ от «_____» _______________2016г.

План ЭЭМ

1.1.	Перечень энергоэффективных мероприятий, предлагаемых к проведению. Перечень оборудования, предлагаемого к поставке.

| № | Наименование работ (мероприятие), краткая характеристика | Перечень оборудования, количество и объем работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 1.Проведение энергоаудита объекта системы теплоносителя. | - Проведение замеров места установки САРТ; | С момента заключения договора | В течение 60 календарных дней |
|  |  | - Проведение фотосъемки места установки САРТ; | С момента заключения договора | В течение 60 календарных дней |
|  |  | - Определения места установки САРТ; | С момента заключения договора | В течение 60 календарных дней |
|  |  | - Согласования места установки САРТ с Заказчиком; | С момента заключения договора | В течение 60 календарных дней |
| 2 | 2.Выполнение проектных работ | Получение технических условий Разработка проектной документации в соответствии с СП 41-101-95 в составе следующих разделов - пояснительная записка; - условные обозначения - план расположения оборудования; - электрическая схема; - принципиальная схема; - схема автоматизации; - сборочный чертеж; - аксонометрическая схема; - спецификация оборудования. - согласование с Заказчиком | С момента заключения договора | В течение 60 календарных дней |
| 3 | 3.Комплектация оборудования | Спецификация оборудования предлагаемого к поставке. | С момента заключения договора | В течение 60 календарных дней |
| 4 | 4. установка САРТ, УКУТЭ | - Согласование с заказчиком места складирования оборудования и размещение работников; - Назначение ответственных лиц со стороны Заказчика и Подрядчика за выполнения работ на объекте; - Прохождение противопожарного инструктажа и прохождение пожарно-технического минимума; - Согласования графика выполнения работ; - Согласования даты проведения работ с указанием режимов работы и контактных лиц; - Подготовка рабочего места; - Врезка запорной арматуры; - Проведение врезок трубопроводов в существующие сети; - Проведение монтажа автоматических клапанов; - Проведение монтажа термопреобразователей сопротивления; -Проведение монтажа обратного клапана; - Проведение монтажа манометров и термометров; - Монтаж циркуляционного насоса; - Монтаж питающих и соединительных кабелей; - Монтаж силового шкафа. | С момента заключения договора | В течение 60 календарных дней |
| 5 | 5.Пуско-наладочные работы | - Проведения работ по настройке оборудования; - Вывод оборудования в заданные режимы работы - проведения подключения системы диспетчеризации к серверу; - Опытная эксплуатация САРТ, УКУТЭ; - Обучение ответственных лиц правилам эксплуатации САРТ, УКУТЭ. | С момента заключения договора | В течение 60 календарных дней |

  - Расчётная экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении, полученная в результате проведения энергоэффективных мероприятий, предусмотренных в плане ЭЭМ.

В результате проведения на объектах Заказчика мероприятий, предусмотренных в плане ЭЭМ, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации и рекомендаций по достижению экономии энергоресурсов, расчетная экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении составляет:

| № | Ресурс | Расчётная экономия ресурса в натуральном выражении | Срок достижения величины расчётной экономии энергетического ресурса в натуральном выражении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | тепловая энергия | 796 Гкал | 17 месяцев |

  - Расчётные режимы и условия использования энергетических ресурсов после проведения на объектах Заказчика энергоэффективных мероприятий, предусмотренных в плане ЭЭМ.

В результате проведения на объектах Заказчика энергоэффективных мероприятий, предусмотренных в плане ЭЭМ, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации и рекомендаций по достижению экономии энергоресурсовПодрядчик обязуется обеспечить следующие расчётные режимы и условия использования энергетических ресурсов:

| № | Ресурс, режим использования которого устанавливается | Расчётный режим использования энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Температурный режим |  |
| 1.1. | Подача/обратка | 130/70 С |
| 2 | Потребление теплоносителя | 0,251 Гкал/час |

Подписи представителей Сторон:

| От Заказчика: Директор МАОУ СОШ № 27 ___________________/ И.С. Адамович м.п. | От Подрядчика: ___________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к энергосервисному договору

№ ________ от «_____» _______________2016г.

# Техническое задание

# Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, требования к их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, потребностям заказчика (техническое задание на установку системы автоматического регулирования тепла и установка узлов коммерческого учета тепла)

- Наименование выполняемых работ: установка системы автоматического регулирования тепла и установка узлов коммерческого учета тепла в МАОУ СОШ №27 г. Серов.

- Количество выполняемых работ: 1 (одна, шт.) система автоматического регулирования теплоносителя (далее САРТ), 1 (одна, шт.) узел коммерческого учета тепловой энергии (далее УКУТЭ).

- Место выполнения работ: МАОУ СОШ №27 по адресу: г. Серов, ул. Ленина, 185.

- Сроки выполнения работ: не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора.

- Источник финансирования: Бюджет Серовского городского округа.

- Состав выполняемых работ (САРТ):

  - Поставка САРТ с обязательным предоставлением до начала монтажа сертификатов соответствия (декларации соответствия), паспортов изготовителя, а также необходимых паспортов и свидетельств об утверждении типа средств измерений на входящие в состав приборы;

  - Монтаж САРТ в соответствии с проектно-сметной документацией;

  - Пуско-наладка САРТ в соответствии с проектно-сметной документацией, в том числе:

- основных функций систем автоматического регулирования в соответствии эксплуатационной документацией;

- дистанционного контроля работоспособности при помощи автоматизированной компьютерной системы с целью подготовки автоматизированного отчета и контроля работы оборудования;

- дистанционной коррекции отопительных графиков установленных систем в режиме on-line с целью обеспечения температуры внутреннего воздуха в соответствии с требованиями СаНПиН;

- дистанционной коррекции отопительных графиков в режиме on-line с целью достижения экономического эффекта от установленного оборудования. Характеристики экономического эффекта указываются Подрядчиком на каждый объект отдельно после выполнения пусконаладочных работ и оформляются в виде протокола, согласованного с Заказчиком.

- Требования к качеству работ:

  - Работы выполняются юридическими лицами, имеющими допуск на выполнение соответствующих видов работ, выданный саморегулируемой организацией и осуществляющие деятельность по монтажу оборудования в соответствии с государственным стандартом;

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, установленными проектно-сметной документацией, условиями договора, СНиПами, ГОСТами, СаНПиНам, иными нормативно-техническими актами (государственными и международными стандартами), регламентирующих данный вид работ, а также требованиями, предъявляемыми к системе менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008).

- Требования к выполнению работ:

  - Требования к монтажу САРТ:

- выполнить монтаж САРТ в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) на объектах;

- при монтаже САРТ провести ревизию вводных задвижек трубопроводов отопления.

  - Требования к пуско-наладке САРТ:

- подтвердить работоспособность систем связи с сервером сбора данных на базе ИВК “АСТРА”, ИВК “Энергия”, ИВК ”ЭЛЕКОМ-Информ”, а также с иным существующим диспетчерским программным обеспечениемс оформлением протокола, согласованного с Заказчиком;

- подтвердить функционирование системы дистанционного контроля работоспособности с оформлением протокола, согласованного с Заказчиком, с целью обеспечения контроля работоспособности оборудования, ежемесячного предоставления автоматизированного отчета и последующего устранения выявленных недостатков;

- подтвердить функционирование системы дистанционной коррекции отопительных графиков с целью достижения экономического эффекта с оформлением протокола, согласованного с Заказчиком.

- Требования к поставляемому оборудованию и устанавливаемой системе:

  - В соответствии с проектно-сметной документацией в качестве основного оборудования САРТ;

  - САРТ должна быть сертифицирована в соответствии с действующим законодательством России (иметь действующие сертификаты или декларации соответствия) и иметь паспорт изготовителя;

  - Все измерительные приборыСАРТдолжны иметь действующие на момент поставки свидетельства об утверждении типа средств измерения и паспорта в соответствии с законодательством России;

  - Оборудование САРТдолжно быть жестко закреплено, обеспечивать жесткость конструкции при эксплуатации;

  - Электронные компоненты САРТдолжны быть соединены информационными линиями связи и питания, защищенными от внешних механических воздействий;

  - В составе САРТдолжна быть запорная арматура, позволяющая отключать его от тепловых сетей и сетей отопления;

  - В составе САРТ должны быть установлены показывающие измерительные приборы;

  - Качество и герметичность сварных соединений САРТдолжно быть проверено путем опрессовки;

  - Работоспособность САРТдолжна быть проверена автономно и комплексно;

  - В соответствии с техническими требованиями проектно-сметной документации при необходимости произвести разукомплектование САРТ и установить его компоненты по отдельности;

  - Требования к техническим и функциональным характеристикам системы автоматического регулирования тепла:

| № п/п | Характеристика | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| Требования к общим функциональным и техническим характеристикам: |
| 1. | Наличие режима регулирования по температуре наружного воздуха | Требуется |
| 2. | Наличие режима регулирования, предусматривающего изменение графика теплопотребления по дням недели | Требуется |
| 3. | Наличие режима регулирования по температуре прямой воды | Требуется |
| 4. | Наличие режима регулирования по температуре обратной воды | Требуется |
| 5. | Наличие режима регулирования, предусматривающего изменение графика теплопотребления по часам суток | Требуется |
| 6. | Сохранение прежней схемы теплоносителя в качестве резервной | Требуется |
| 7. | Защита исполнительных механизмов и насосов фильтрами | Требуется |
| 8. | Защита от “сухого хода” | Требуется |
| 9. | Наличие оборудования беспроводной передачи данных в систему диспетчеризации | Требуется |
| 10. | Беспроводная передача данных о контролируемых режимах работы системы в GSM/GPRS форматах | Требуется |
| 11. | Защита от “зависания” (сбоев) в работе. Наличие автоматического перезапуска по питанию | Требуется |
| 12. | Давление регулируемой среды | Не более 1,6 МПА |
| 13. | Диапазон измерения температуры наружного воздуха | от -50 до +100 °С |
| 14. | Диапазон измерения температуры теплоносителя | от +0 до +160 °С |
| 15. | Температура окружающей среды | от +1 до +50 °С |
| 16. | Напряжение питания | от 90 до 265 В |
| 17. | Частота сети электропитания | от 45 до 65 Гц |
| Требования к функциональным и техническим характеристикам контроллера: |
| 1. | Верхний предел относительной влажности воздуха | 80 % при 25 °С |
| 2. | Диапазон контроля температуры | От -50 до +200 °С |
| 3. | Подключаемые входные устройства | Датчики типа «сухой контакт» |
| 4. | Предел допускаемой основной приведенной погрешности контроля температуры | ±0,25% |
| 5. | Тип подключаемыхтермопреобразователей | ТСМ и ТСП |
| 6. | Количество каналов измерения температуры | Не менее 4 |
| 7. | Наличие энергонезависимых часов/календаря | Требуется |
| 8. | Наличие энергонезависимой памяти настроек | Требуется |
| 9. | Время цикла опроса датчиков | Не менее 0,8 не более 12 сек. |
| 10. | Управление исполнительными механизмами | Электромагнитное реле |
| 11. | Максимальный ток, коммутируемый контактами реле | Не более 4А |
| 12. | Количество каналов управления регулирующими клапанами | Не менее 2 шт. |
| 13. | Количество каналов управления насосами | Не менее 4 шт. |
| 14. | Количество точек, задействованных в задании графика температуры отопления | Не менее 7 шт. |
| 15. | Наличие функции контроля входных параметров теплопотребления | Требуется |
| 16. | Наличие функции коррекции показаний датчиков температуры | Требуется |
| 17. | Наличие функции фильтрации измерений температуры с целью ослабления помех | Требуется |
| 18. | Наличие функции контроля исправности датчиков температуры | Требуется |
| 19. | Индикация неисправности датчиков температуры | Требуется |
| 20. | Наличие функции открытия исполнительного механизма при неисправности датчиков температуры | Требуется |
| 21. | Наличие интерфейса связи | RS232 или RS485 |
| 22. | Возможность программирования контроллера системы отопления со встроенной клавиатуры на месте эксплуатации | Требуется |
| 23. | Возможность программирования контроллера системы отопления через интерфейс связи | Требуется |
| 24. | Наличие светодиодной цифровой индикации на табло контроллера системы отопления | Требуется |
| 25. | Совместимость протокола обмена контроллера системы отопления с диспетчерским программным обеспечением ИВК “АСТРА”, ИВК “Энергия” и ИВК ”ЭЛЕКОМ-Информ”, а также иным существующим диспетчерским программным обеспечением. | Требуется |
| Требования к функциональным и техническим характеристикам подрядчикного механизма: |
| 1. | Основной конструкционный материал корпуса | Чугун EN-GJL-250 |
| 2. | Материал компенсационного уплотнения | Из нержавеющей стали FERM |
| 3. | Основной конструкционный материал плунжера | Латунь/Бронза |
| 4. | Тип пропускной характеристики | Линейная равнопроцентная |
| 5. | Время позиционирования | Не более 120 сек. |
| 6. | Присоединение | Фланцевое |
| 7. | Скорость утечки через клапан в % от условной пропускной способности | Не более 0,02 |
| 8. | Давление регулируемой среды | Не более 1,6 МПА |

- Составвыполняемых работ (УКУТЭ):

  - Общие требования к выполнению работ: выполнить  поставку,  монтаж и наладкуУКУТЭ

в соответствии с требованиями проектно-сметной документации и требованиями предъявляемыми нормативно-техническими актами (государственными и международными стандартами), регламентирующими данный вид работ, а также требованиями предъявляемыми к системе менеджмента качества в соответствии с  ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ИСО 9001-208).

  - Монтаж УКУТЭ на источниках теплоты выполнить в соответствии с проектной документацией на каждом из выводов у границы раздела балансовой принадлежности трубопроводов в местах, максимально приближенных к головным задвижкам (при необходимости на внешних сетях теплоносителя). Монтажно-наладочная организация должна  иметь допуски на виды  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  выданные саморегулируемой организацией: п.18 “Устройство наружных сетей теплоносителя”, в том числе п.18.1, 18.2, 18.3, 18.5.

  - Требования к УКУТЭ.

В соответствие с проектно-сметной документацией в качестве основного оборудования узла учета тепловой энергии применить  УКУТЭ.

Требования к характеристиками УКУТЭ указаны в таблице:

| № | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | теплосчетчик | комбинированный |
| 2 | метрологические характеристики теплосчетчика | в соответствии с ГОСТ Р 51649-2000, ГОСТ Р ЕН 1434-1-2006: |
| 3 | учет тепловой энергии, количества теплоносителя и подпитки | в соответствии с действующими “Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя” в закрытых и открытых системах водяного теплоносителя |
| 4 | измерение объема, массы, объемного расхода, температуры, разности температур и давления | по каждому трубопроводу, потребителю |
| 5 | архивирование измеренных и вычисленных данных | часовых, суточных и месячных значений количества тепловой энергии, объема, массы, среднечасовых, среднесуточных, среднемесячных расходов температур, давлений в трубопроводах, температур и давлений холодной воды, температур наружного воздуха, барометрического давления |
| 6 | глубина архивирования значений, не менее | часовых – 45 часов суточных – 12 месяцев месячных – 2 года |
| 7 | ввод настроечной базы данных в тепловычислитель | с клавиатуры лицевой панели и через персональный компьютер. |
| 8 | контроль настроечной базы данных тепловычислителя | контрольная сумма с выводом на табло лицевой панели |
| 9 | защита настроечной базы данных тепловычислителя от несанкционированного изменения | механическая с пломбой |
| 10 | вывод показаний текущих, архивных и настроечных параметров | на лицевое табло и на персональный компьютер. |
| 11 | ведение календаря и времени суток и учет времени работы. | в энергонезависимой памяти |
| 12 | уровень защиты программного обеспечения тепловычислителя от непреднамеренных и преднамеренных изменений | по МИ 3286-2010 |
| 13 | контроль параметров теплоносителя | через автономный, энергонезависимый контроллер (АЭК) с программным паролем |
| 14 | контроль параметров окружающей среды |  |
| 15 | контроль сетевого питания |  |
| 16 | оперативные on-lineSMS-сообщения оповещения о нештатных ситуациях |  |
| 17 | локальная сигнализация о нештатных ситуациях | световая через АЭК |
| 18 | удаленная перенастройка параметров контроля АЭК | через SMS-сообщения с программным паролем |
| 19 | контроль доступа к УКУТЭ | чип-ключ |
| 20 | защита АЭК от пропадания сетевого питания | не менее 24 часов |
| 21 | интегрирование с системами диспетчеризации на базе информационно-вычислительных комплексов (ИВК) верхнего уровня | на базе SQL-сервера с автоматическими и ручными функциями: сбора, хранения, отображения, анализа, контроля ,формирования отчетов, контроль лимитов потребления и качества энергоресурса, отсылки отчетов (по e-mail), оповещения о результатах анализа функционирования УКУТЭ, нештатных ситуациях (по e-mail и sms), удаленного авторизованного доступа к базе данных |
| 22 | тип связи с ИВК | GSM/GPRS |
| 23 | Пределы допускаемой погрешности в условиях эксплуатации, не хуже: - относительная погрешность измерения количества теплоты, ГДж (Гкал), тепловой мощности, ГДж/ч (Гкал/ч) - относительная погрешность измерения объема , м3 массы т и объемного расхода - абсолютная погрешность измерения температуры °С; в диапазоне от 0 до 160 °С - относительная погрешность измерения разности температур в диапазоне от 3 до 150 ° С Приведенная погрешность измерения давления, в диапазоне от 0 до 30 МПа | ( (2+4(tн/(t+0,01 Gв/G)% Класс С ГОСТ Р 51649, класс 1 ГОСТ Р ЕН 1434 ( (3+4(tн/(t+0,02 Gв/G) Класс В ГОСТ Р 51649, класс 2 ГОСТ Р ЕН 1434 ( 2% ± (0,35+0,005t)% ± (0,5+12/(t)% ( 1,0% |
| 24 | Условия эксплуатациивдиапазоне: - температура окружающего воздуха - относительная влажность - атмосферное давление - вибрация - магнитное поле | от 5 до 50 °С 80 % при 35 °С от 84 до 106,7 кПа амплитуда 0,1 мм, частота 5-25 Гц напряженность 40 А/м, частота 50 Гц |
| 25 | Степень защиты электронных блоков от пыли и влаги, не менее: | IР54 |
| 26 | Устойчивость к отклонениям электропитания | 50±1 Гц в диапазоне от 187 до 242В |
| 27 | Средняя наработка на отказ, не менее: | 50 000 час |
| 28 | Средний срок службы, не менее: | 12 лет |
| 29 | Межповерочный интервал, не менее | 4 года |

##### 11. Дополнительные требования к УКУТЭ:

- оборудование должно быть жестко закреплено, обеспечивать жесткость конструкции при эксплуатации;

- электронные компоненты должны быть соединены информационными линиями связи и питания, защищенными от внешних механических воздействий;

- в составе должна быть запорная арматура, позволяющая отключать его от тепловых сетей и сетей отопления;

- в составе оборудования должны быть установлены показывающие измерительные приборы;

- измерительные приборы, входящие в состав оборудования, должны иметь сертификаты и паспорта в соответствии с действующими на момент поставки нормами и правилами;

- качество и герметичность сварных соединений должно быть проверено путем опрессовки;

- работоспособность поставляемого оборудования должна быть проверена автономно и комплексно в соответствии с действующими «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» и инструкциями по эксплуатации, входящими в состав приборов.

12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: До начала работ выполнить мероприятия  по обеспечению безопасности производства работ. Подрядчик должен выполнять в ходе подрядных работ все требования закона и иных правовых актов по охране труда,  санитарных норм и правил, техники безопасности и пожарной безопасности, а также соблюдать иные требования к производству работ, предусмотренные действующим законодательством РФ. Предоставить в письменном виде список персонала допущенного к работе. Ответственность за соблюдение  противопожарных норм и техники безопасности  несет Подрядчик.

# 13. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Приемка результатов выполненных работ осуществляется после предоставления Заказчику актов сдачи-приемки работ.

В случае несоответствия результата работ требованиям настоящего Технического задания и другим, действующим на момент сдачи работ нормативным документам, Заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков работ и возмещении причиненных убытков.

Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в составе: представителей Заказчика и Подрядчика.

# 14. Требования по передаче технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

Подрядчик передает Заказчику на каждый объект оригиналы следующей документации:

- паспорта, сертификаты, руководства по эксплуатации и прочую документацию, входящую в комплект поставки оборудования.

# 15. Требования по техническому обучению на подготовленных по результатам работ объектах

##### Подрядчик проводит обучение представителей объектов и Заказчика по дальнейшей эксплуатации установленного оборудования.

16. Требования к сроку и объему гарантий качества на результаты работ

  - Срок гарантий качества на результаты работ составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

  - Объем предоставления гарантии качества результата работ распространяется на все виды выполняемых работ.

17. Ответственность

Подрядчик несет ответственность в случае:

- поставки оборудования ненадлежащего качества;

-поставки оборудования, не соответствующего проектно-сметной документации;

- выполнения работ с нарушением требований, указанных в проектно-сметной документации и настоящем техническом задании, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика обязан их безвозмездно устранить.

18. Технология и методы производства работ: в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, осуществлять ежедневную уборку строительного мусора, а также исключить загрязнение прилегающих территорий строительным мусором. В случае если шумовые работы могут вызвать неудобство или нанести ущерб третьим лицам, подрядчик обязан согласовывать их проведение (место, сроки, время суток) с Заказчиком.

19. Экологические мероприятия.

В соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, Свердловской области, а также предписаниями надзорных органов Подрядчик обязан исключить какое-либо загрязнение окружающей среды вследствие выполнения работ. Меры по обеспечению экологической безопасности должны соответствовать действующим нормам и правилам.

20. Требования к безопасности выполняемых работ.

Работы проводятся в соответствии с действующим Законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии. При выполнении работ соблюдать требования СНиП 19.04.01-2004* «Организация строительства», СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», СНиП12-03-2001 и СНиП 12-042002 «Безопасность труда в строительстве», правила пожарной безопасности согласно ППБ-01-93, Правил устройства электроустановок ПУЭ - с изменениями и дополнениями действующих на момент выполнения работ. Безопасность выполняемых работ — согласно Федеральному закону от 17.07.99 № 181-ФЗ. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2003 г. № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1178-02». Безопасность при работе на высоте — руководствоваться требованиям безопасности, изложенными в «Инструкции по охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок» и других действующих нормативных документов.

21. Мероприятия по охране труда.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

22. Требования к персоналу:

Наличие квалифицированного персонала (со стажем работы в данной сфере не менее 3 лет), указать (не менее пяти) реализованные проекты по установке САРТ и УКУТЭ. Подрядчик обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ, соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности согласно ПУЭ и СНиП. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ и другими документами регламентирующими производство данного вида работ.

В период исполнения обязательств поДоговору обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и лицензий, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.

Приложение № 3 к энергосервисному договору

№ ________ от «_____» _______________2016г.

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАОУ СОШ № 27 |  |  |
| ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________ И.С. Адамович |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на установку 1 (одной, шт.) системы автоматического регулирования теплоносителя (САРТ), 1 (одной, шт.) узла коммерческого учета тепловой энергии (УКУТЭ),

МАОУ СОШ № 27. г. Серов, ул. Ленина, 185

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Приложение № 4 к энергосервисномудоговору

№ ________ от «_____» _______________2016г.

АКТ

приема-передачи оборудования и материалов

г. Серов                          						«___ » ________________  2016 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 (МАОУ СОШ № 27), именуемое  в  дальнейшем   «Заказчик», в лице директора Адамович Ирины Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующий на основании ________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи оборудования и материалов в пользование о нижеследующем:

1.	Оборудование и материалы (далее – «Оборудование»), приобретенные по Энергосервисному договору от «___» ____________ 2016 г. № ________, передано Подрядчиком в пользование Заказчику.

2.	Перечень Оборудования, переданного в пользование Заказчику:

| № | Наименование оборудования и материалов | Коли-чество | Стоимость единицы, руб. с НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| Итого: |  |

3.	Переданное Подрядчиком Оборудование Заказчику – новое, без дефектов, в пригодном для эксплуатации состоянии. Заказчик претензий не имеет.

4.	Подписи представителей Сторон:

| От Заказчика: Директор МАОУ СОШ № 27 ___________________/И.С. Адамович м.п. | От Подрядчика: ___________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 5 к энергосервисному договору

№ ________ от «_____» _______________2016г.

График платежей

| № | Месяц | Сумма платежа, руб. с НДС (18%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 15 февраля 2017г. |  |
| 2. | 15 марта 2017г. |  |
| 3. | 15 апреля 2017г. |  |
| 4. | 15 мая 2017г. |  |
| 5. | 15 октября 2017г. |  |
| 6. | 15 ноября 2017г. |  |
| 7. | 15 декабря 2017г. |  |
| 8. | 15 января 2018г. |  |
| 9. | 15 февраля 2018г. |  |
| 10. | 15 марта 2018г. |  |
| 11. | 15 апреля 2018г. |  |
| 12 | 15 мая 2018г. |  |
| 13 | 15 октября 2018г. |  |
| 14 | 15 ноября 2018г. |  |
| 15 | 15 декабря 2018г. |  |
| 16 | 15 января 2019г. |  |
| 17 | 15 февраля 2019г. |  |
|  | ИТОГО: |  |

Подписи представителей Сторон:

| От Заказчика: Директор МАОУ СОШ № 27 ___________________/ И.С. Адамович м.п. | От Подрядчика: ___________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 6 к энергосервисному договору

№ ________ от «_____» _______________2016г.

| Форму утверждаю: | Форму утверждаю: |
| --- | --- |
| От Заказчика: Директор МАОУ СОШ № 27 _________________ / И.С. Адамович м.п. | От Подрядчика: _____________ / м.п. |

| Подрядчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| ИНН: |  |
| Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) |
| №____ от _________ (дата) |
| Заказчик: | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 |
| Адрес: | 624993, Свердловская обл., г. Серов, ул. Ленина, д. 185 |
| ИНН: | 6632010660 |
| Договор: |  |
|  |  |  |  | (дата,номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм | Количество | Цена, руб.коп | Стоимость работ (услуг) без НДС, руб. коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма НДС, руб. коп. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (с учетом НДС), руб. коп. |  |
| Всего стоимость выполненных работ (оказанных услуг): |
| рубля копеек |
| Вышеуказанные работы выполнены (услуги оказаны) полностью и в срок. Заказчик претензий по качеству и срокам выполнения работ (оказания услуг) не имеет. |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |
|  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  | М.П. |

Приложение № 7 к энергосервисному договору

№ ________ от «_____» _______________2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА

для реализации настоящего Договора

| № | Объект Заказчика | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 | г. Серов, ул. Ленина, 185 |

Подписи представителей Сторон:

| От Заказчика: Директор МАОУ СОШ № 27 ___________________/И.С. Адамович м.п. | От Подрядчика: ___________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 8 к энергосервисному договору

№ ________ от «_____» _______________2016г.

Акт об определении экономии энергетического ресурса

Отчётный период____________ 20___год

| Отчетный период, месяц, год | Объем потребления Объектом энергетического ресурса до реализации энергосберегающих мероприятий | Фактический объем потребления Объектом энергоресурса |
| --- | --- | --- |
|  | Эб | Эф |
|  | ГКал | ГКал |

| Экономия энергетического ресурса в натуральном выражении для сопоставимых условий | Фактически сложившаяся цена на энергоресурс в отчетном периоде с учетом НДС | Экономия в стоимостном выражении | Доля экономии (__ %), подлежащая выплате Подрядчику (фактическая сумма подлежащая перечислению) |
| --- | --- | --- | --- |
| Эр | Цт | Э | С |
| ГКал | руб. | руб. | руб. |

Итого сумма подлежащая выплате Подрядчику по Договору ________ рублей __ коп.

Примечание: в т.ч. за выполненные работы по установке оборудования  и проведению энергосберегающих мероприятий   (неотделимые улучшения) _______ рублей __ коп.

| Заказчик: Директор МАОУ СОШ № 27 _______________________И.С. Адамович | Подрядчик: _______________________ |
| --- | --- |

М.П.							М.П.

Приложение № 9 к энергосервисному договору

№ ________ от «_____» _______________2016г.

г. Серов                                                                                                                «___» _________ 20___ г.

Счет на оплатуN _______за ____________ 2016г.

по договору № _______ от «___» ____________2016г.

Заказчик:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27(МАОУ СОШ № 27)

Подрядчик: ___________________________ (сокращенное наименование ________________)

Оплата по энергосервисному договору: №____________ от ________________2016

Срок действия договора:  26 мес.

| N п/п | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. изм., включая НДС | Стоимость товаров (работ, услуг), включая НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оплата за выполненные работы по установке оборудования и проведению энергосберегающих мероприятий (акт о выполненных работах КС-2 от ___________) с рассрочкой платежа в счет достигнутой экономии ЭР за ____________ 2016 | Руб. |  |  |  |
| 2. | Оплата энергоэффекта в счет достигнутой экономии ЭР за __________ 2016 | Руб. |  |  |  |
| Всего к оплате за __________ 20__ г. в счет доли экономии (__ %), подлежащей выплате Подрядчику по Акту об определении экономии энергетического ресурса за ___________20__ года* |  |
| В том числе НДС(18%) |  |

"___"___________ ____ г.

Директор МАОУ СОШ № 27_______________/ И.С. Адамович

М.П.

* Акт  об определении экономии энергетического ресурса является обязательным приложением к настоящему счету на оплату

| Заказчик: Директор МАОУ СОШ № 27 _______________________И.С. Адамович | Подрядчик: _______________________ |
| --- | --- |

М.П.							М.П.

Приложение № 10 к энергосервисному договору

№ ________ от «_____» _______________2016г.

Форма акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2)

УТВЕРЖДАЮ ФОРМУ				                                                                              УТВЕРЖДАЮ ФОРМУ

От Подрядчика:					От Заказчика:

Директор МАОУ СОШ № 27

___________________/										_____________________/ И.С. Адамович

|  | Инвестор |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |
|  | Стройка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (договор) | номер |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с | по |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  | руб. |  |
| Номер | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |
| по поряд- ку | позиции по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб.коп. | стоимость, руб.коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-я страница формы № КС-2 |
| Номер | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |
| по поряд- ку | позиции по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб.коп. | стоимость, руб.коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по акту |  |  | Х |  |
|  |  | Сдал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принял |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От Подрядчика: _______________________ М.п. | От Заказчика: _____________________ И.С. Адамович М.п. |

Приложение № 11 к энергосервисному договору

№ ________ от «_____» _______________2016г.

Форма СПРАВКИ О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (Форма №КС-3)

УТВЕРЖДАЮ ФОРМУ						УТВЕРЖДАЮ ФОРМУ

От Подрядчика:		                                               От Заказчика:

Директор МАОУ СОШ № 27

__________________/					_____________/И.С. Адамович

| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | (наименование, адрес) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (договор) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с | по |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПРАВКА |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Но- мер по по- рядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Итого |  |
|  | Сумма НДС |  |
|  | Всего с учетом НДС |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |