ПРОГРАММА

развития материально-технической базы

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы №27

на 2018-2020 гг.

| Наименование | ПЛАН «Развитие материально-технической базы МАОУ СОШ №27» |
| --- | --- |
| Основания для разработки плана | Закон «Об образовании в РФ»; Трудовой кодекс Российской Федерации; Правила физической защиты объектов социально-культурной сферы и жизнеобеспечения на территории Свердловской области; 69-ФЗ; 190-ФЗ; 52-ФЗ; СанПиН 2.4.2.2821-10; Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
| Заказчик | Отраслевой орган администрации Серовского городского округа «Управление образования» |
| Разработчик | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №27 |
| Исполнители основных мероприятий плана | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №27 |
| Сроки реализации плана | 2018-2020 гг. |
| Цели и задачи плана Задачи: | Приведение состояния материально-технической базы МАОУ СОШ №27 в соответствие с современными лицензионными требованиями. 1. Создание безопасных условий проведения образовательного процесса в соответствии с требованиями Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора. 2. Создание условий для повышения уровня обеспеченности образовательного процесса современным оборудованием и компьютерной техникой |
| Основные направления | - Развитие системы обеспечения качества образования - Развитие личностного потенциала обучающихся - Совершенствование материально-технической базы МАОУ СОШ №27 - Антитеррористическая защищенность и противодиверсионная безопасность - Противопожарные мероприятия, выполнение предписаний Госпожнадзора - Выполнение предписаний Ростехнадзора - Соблюдение санитарно-гигиенических требований, выполнение предписаний Роспотребнадзора 3.5 Охрана труда 3.6 Мероприятия по улучшению информационно-технической и учебно-методической оснащенности УВП 3.7 Мероприятия по улучшению качества питания 3.8 Текущий ремонт 3.9 Капитальный ремонт 3.10. Мероприятия по благоустройству территории |
| Механизм реализации плана | План организационно-содержательных мероприятий на календарный год, согласованный с руководителями надзорных служб и утвержденный начальником ООА СГО Управление образования |
| Ожидаемый результат выполнения плана «Развитие материально-технической базы МАОУ СОШ №27» | Получение положительных заключений для лицензирования от Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Госинспекции по труду. Оптимальный уровень оснащенности образовательного процесса и обеспечение режима развития и функционирования МАОУ СОШ №27 |
| Порядок и источники финансирования плана | Бюджет субвенций, муниципальный бюджет, финансовые средства Федеральных и областных целевых программ, средства шефствующего предприятия «Серовского завода ферросплавов», спонсорские средства |
| Контроль за исполнением плана | Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования |

| № | Мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственный |  |  | Стоимость работ ( тыс. руб.) |  | Источник финансирования |  | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| I. Антитеррористическая и противодиверсионная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация системы видеонаблюдения | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 15,00 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 2. | Приобретение видеорегистратора | 2018 |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 16,00 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| 3. | Окраска ограждения | 2019 |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 30,00 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| II. Противопожарные мероприятия, выполнение предписаний Госпожнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия и ремонт пожарных кранов, проверка внутреннего противопожарного водопровода | Ежегодно (март, сентябрь) |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 6,00 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 2. | Перемотка пожарных рукавов | 2 раза в год |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 5,80 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 3. | Приобретение знаков пожарной безопасности, обновление уголка по пожарной безопасности и агитации | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 1,00 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 4. | Оборудование дверей уплотнителями и доводчиками | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 10,00 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| 5. | Переосвидетельствование и зарядка огнетушителей | Ежегодно (апрель) |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 20,00 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 6. | Приобретение запасных огнетушителей 5 шт. | 2019 |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 5,0 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| 7. | Проверка пожарного гидранта на работоспособность | Ежегодно (июль) |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Огнезащитная обработка металлических конструкций | 2020 |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 20,00 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 9. | Обследование вентиляционных каналов | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 5,88 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 10 | Обследование наружных пожарных лестниц и ограждения крыши | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 7,12 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 11. | Обучение ответственного по пожарной безопасности | 2019 2020 |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 15,00 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| III. Выполнение предписаний Ростехнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия систем электроснабжения и теплоснабжения | Ежегодно |  | Рабочий по обслуживанию зданий |  |  | 10,00 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 2. | Обучение сотрудников правилам пользования электрическими приборами. Сдача экзамена на 1 группу электробезопасности | Ежегодно (январь) |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена освещения на светодиодное | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 100,00 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 4. | Поверка диэлектрических перчаток | 2 раза в год |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 20,00 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 6. | Поверка манометров | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 1,8 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 7. | Ревизия запорной арматуры, создание необходимого переходного запаса оборудования | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 5,00 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 8. | Замена бойлера | 2018 |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 225,00 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| 9. | Ревизия запорной арматуры системы водоснабжения | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 1,0 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 10 | Ревизия и осмотр канализационных систем | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11. | Замеры сопротивления | 2018 |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 88,40 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| 12. | Утилизация люминесцентных ламп | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 20,51 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| IV. Соблюдение санитарно-гигиенических требований, выполнение предписаний Роспотребнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена напольного покрытия | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 50,00 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 2. | Обеспечение туалетных комнат средствами гигиены: туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло | Ежегодно (в течение года) |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 30,00 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 3. | Программа производственного контроля | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 52,00 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 3. | Гигиеническая аттестация и подготовка граждан | 2018, 2019, 2020 |  | Специалист по ОТ и ТБ |  |  | 22,00 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 4. | Дератизация, дезинсекция | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 20,80 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 5. | Акарицидная обработка | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 4,60 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 6 | Вакцинация и иммунопрофилактика | Ежегодно |  | Специалист по ОТ и ТБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | V Охрана труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение спецодежды |  | Ежегодно |  |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  | 38,62 |  | Бюджет МО |  |  |
| 2. | СОУТ |  | 2018 |  |  | Специалист по ОТ и ТБ |  | 46,80 |  | Бюджет МО |  |  |
| 3. | Медицинский осмотр |  | Ежегодно |  |  | Специалист по ОТ и ТБ |  | 314,47 |  | Бюджет МО |  |  |
| 4. | Профосмотр |  | 2018 |  |  | Специалист по ОТ и ТБ |  | 84,08 |  | Бюджет МО |  |  |
| 5. | Обучение по ОТ |  | 2018 |  |  | Директор |  | 8,50 |  | Бюджет МО |  |  |
| VI Мероприятия по улучшению информационно-технической и учебно-методической оснащенности УВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение интерактивных досок, мультимедиапроекторов, МФУ, документ камер. | Ежегодно |  |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  | 100,00 |  | Бюджет МО субвенции |  |  |  |
| 2. | Приобретение и обновление фонда учебников | Ежегодно |  |  | Педагог-библиотекарь |  | 1800,00 |  | Бюджет МО субвенции |  |  |  |
| 3. | Приобретение наглядности, учебно-лабораторного оборудования для учебных кабинетов | Ежегодно |  |  | Директор |  | 150,00 |  | Бюджет МО субвенции |  |  |  |
| 4. | Приобретение запасных частей к компьютерной технике | 2018, 2019 |  |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  | 50,00 |  | Бюджет МО субвенции |  |  |  |
| 5. | Приобретение мебели ученической | Ежегодно |  |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  | 100,00 |  | Бюджет МО субвенции |  |  |  |
| 6. | Техническое обслуживание оборудования, заправка картриджей | Ежегодно |  |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  | 70,00 |  | Бюджет МО субвенции |  |  |  |
| 7. | Приобретение лицензионных программ | Ежегодно |  |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  | 150,00 |  | Бюджет МО субвенции |  |  |  |
| 8. | Приобретение канцелярских товаров | Ежегодно |  |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  | 10,00 |  | Бюджет МО субвенции |  |  |  |
| 9. | Услуги телематической связи | Ежегодно |  |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  | 44,18 |  | Бюджет МО субвенции |  |  |  |
| 10. | Приобретение бланков строгой отчетности (аттестаты, медали) | Ежегодно |  |  | Директор |  | 27,00 |  | Бюджет МО субвенции |  |  |  |
| 11. | Приобретение спортивного инвентаря | Ежегодно |  |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  | 100,00 |  | Бюджет МО субвенции |  |  |  |
| 12. | Приобретение рабочих тетрадей | Ежегодно |  |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  | 160,00 |  | Бюджет МО субвенции |  |  |  |
| VII. Мероприятия по улучшению качества питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия технологического и холодильного оборудования на соответствие паспортным характеристикам | Ежегодно |  |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  | 1,0 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| 2. | Замена картриджей и УФ лампы в установке доочистки воды в помещении столовой | Ежегодно |  |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  | 8,0 |  | Бюджет МО |  |  |  |
| 3. | Приобретение ванны моечной | 2019 |  |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  | 10,0 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| VIII. Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Косметический ремонт вестибюля | 2018, 2020 |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 10,00 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| 2. | Косметический ремонт кабинетов | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 20,00 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| 3. | Косметический ремонт коридоров | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 50,00 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| 4. | Текущий ремонт столовой | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 10,00 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| 5. | Косметический ремонт лестничных пролетов | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 10,00 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| 6. | Косметический ремонт подвала | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 5,00 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| 7. | Ремонт крылец | 2018 |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 50,00 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| 8. | Контрастная окраска верхней и нижней ступеней лестниц | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 1,00 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| 9. | Ремонт и побелка фасада | 2018 |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 30,0 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
|  | IX Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт мягкой кровли пристроя, скатной кровли старого здания | 2019-2020 |  | Директор |  |  |  | 5000,00 | Бюджет МО |  |  |  |
| 2. | Замена окон на окна из ПВХ- профиля | 2018, 2019 |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  |  | 800,00 | Бюджет МО |  |  |  |
| X. Мероприятия по благоустройству территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подрезка тополей и кустарников | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 5,00 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| 2. | Разбивка клумб | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 2,0 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |
| 3. | Покраска скамеек, побелка деревьев | Ежегодно |  | Зам. дир-ра по АХЧ |  |  | 2,0 |  | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |

Директор МАОУ СОШ № 27                                                     					 И.С. Адамович